天宁白鹭湾

智能化系统安装工程

招

标

文

件

防城港天润房地产开发有限公司

二O二0年五月十三日

投标邀请函

致：

本公司就天宁白鹭湾项目的智能化工程进行设计及施工招标，鉴于贵公司在业内的良好声誉和我公司对贵公司的初步了解，经双方沟通，特邀请贵公司参与本工程投标，现随函附上相关资料，请查核签收后按我公司要求提交投标资料。

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 天宁白鹭湾智能化安装工程 |
| 2 | 工程地点 | 防城港市港口区珊瑚路1号 |
| 3 | 工程概况 | 本项目共7栋18层高层住宅1224户，每栋均为2个单元4台电梯，地下1层，地上18屋，建筑高度53.8m，二层以上住宅层高2.9m，总建筑面积约144363.42m2（其中：地下室面积约31942.91m2，地上建筑面积约112420.51m2）。 本项目分三期进行建设(即需分三期报价)，一期工程1-3#楼，二期工程4-5#楼，三期工程6-7#楼。监控室设在3#楼大门保安值班岗亭。 1、一期工程1-3#楼及相应地下室：60179.76平米 170×3栋＝510户 地下室面积11096.01平米 地上1-18层面积49083.75平米 2、二期工程4-5#楼及相应地下室：43472平米 180×2栋＝360户 地下室面积12186平米 地上1-18层面积31286平米 3、三期工程6-7#楼及相应地下室：40711.66平米 177×2栋＝354户 地下室面积8660.9平米 地上1-18层面积32050.76平米 |
| 4 | 投标人资格 | 具有智能化安装资质三级以上企业。 |
| 8 | 招标文件发放 | 2020年5月14日 以电子邮件形式发放 |
| 9 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘现场，报价时须考虑各种影响施工的因素 |
| 10 | 提出疑问答疑 | 2020年5月22日12:00时前 答疑方式： 邮件或传真 传 真：0770-2991233 邮箱：171078801@qq.com |
| 11 | 招标联系人 | 招标联系人：李伟鹏 13877992916 林波成 19107707581 |
| 12 | 投标文件递交地点/截止时间 | 地 点：珊瑚路与紫荆街交汇处(天宁白鹭湾售楼中心2楼 时 间：2020年5月26日16时前（密封送达） 接收人：李伟鹏 13877992916 |
| 13 | 评标/定标方式 | 合理低价。 |

工程投标须知

| 序号 | 编 列 内 容 与 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 【建设单位】防城港天润房地产开发有限公司 |
| 2 | 【工程名称】天宁白鹭湾智能化安装工程 |
| 3 | 【建设地点】防城港市港口区珊瑚路1号 |
| 4 | 【招标范围】 天宁白鹭湾智能化系统安装工程，按自行深化设计后的图纸范围进行施工，包括但不限于以下内容： 1、智能化工程主要包括：彩色可视对讲系统(含人脸识别)、彩色视频监控系统（含电梯五方通话、视频布线、摄像机、抗干扰器）、人行通道管理系统、车牌识别收费管理系统、非机动车收费管理系统、公共广播音乐系统、高清监控拼屏上墙。 2、本次招标包括上述每个子系统的系统深化设计、软硬件、设备材料采购、系统施工安装、系统调试、人员培训和售后服务等全部内容。 |
| 5 | 【技术要求】 1、系统设计应力求简洁可靠，应确保系统整体的安全行和可靠性，并符合本工程运营、管理和发展的需要。 2、系统软件和硬件设备的配置应满足本工程使用的实际需要，保证系统的完整性和经济性，并具有一定的可扩展性和开放性。 3、应采用业界先进的技术，做到安全可靠、管理方便。 4、应充分考虑日后维修的方便，零部件、易损部件容易拆卸、更换。 5、电子元器件应能长期稳定、正常的工作，抗电磁干扰能力强。满足设备电磁兼容性的国际标准要求。 |
| 6 | 【质量要求】 1、严禁使用伪劣和冒牌产品，投标书中的设备、材料必须满足系统图纸和技术方案的要求。 2、各智能化系统应符合或优于现行的国家有关标准和规范。 3、投标方必须保证工程质量达到合格标准，能够通过监理、甲方和政府相关主管部门的验收。 |
| 7 | 【工期要求】 1、满足甲方项目进度要求，即2021年1月20日前达到竣工验收条件。必须跟现场土建进度穿插施工，并及时配合预埋。 2、开盘前须按甲方要求提前进场配合营销中心、样板房、展示区内智能化安装施工，并在要求时间内完成，不得影响开盘和其它相关工序。 3、具体进场施工时间以甲方项目部通知为准。 |
| 8 | 【质量标准】符合国家现行有关验收规范要求的合格等级。 |
| 9 | 【保修期限】保修期2年 |
| 10 | 【承包及计价方式】 清单方式报价（由各投标单位自行编制），综合单价固定及总价包干。投标报价包含按施工图完成本工程所有的材料设备费、人工费、机械费、加工费、现场管理费、检测费、试验费、所有设备材料的卸车费、管线敷设费、报建费、规费、维护费、验收和利润、税金等各种费用，包括施工期内材料费用上涨因素造成的风险以及任何不可预见的风险。 作为交钥匙工程，每个子系统的投标报价应满足技术条款的所有要求。工程报价包括设备材料费、人工费、安装服务费，设备材料费除设备有增减外均不作调整，安装服务费固定费用包干，无论系统设备是否增减都不作调整，安装服务费内容包括：安装费、调试费、检测费、各项税金、运输保险、现场保管费、维护保修费、特殊工具费、安装辅助材料费、售后服务费和培训费等以及可能未提及的全部费用。报价要包括全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件和辅件的全部费用。 在招标答疑后，请核实自行编制清单上的工程量及分项，以便更改修正，答疑修正后的工程量报价清单作为合同附件，如在施工过程中发现缺项、少算、漏算等错误时均不再追加任何造价，即结算时不再作调整（除设计变更和现场签证外）。 |
| 11 | 【材料设备品牌】 投标人在投标报价必须按以下材料品牌范围进行选择并报价（除下表列明品牌的材料，其余甲方未推荐品牌的材料乙方投标报价时须注明品牌型号）。 序号 材料设备名称 品 牌 1 管理电脑 联想、戴尔、华硕、惠普、三星 2 可视对讲系统 安居宝、视得安、冠林、佳乐、奥马 3 监控摄像机 海康威视、大华科技、宇视、七诺、乔安 4 硬盘录像机 海康威视、大华科技、汉邦、金鹏、乔安 5 专用存储硬盘 海康威视、希捷、西数、东芝、三星 6 彩色显示器 联想、创维、三星、宏基、金瞳 7 纲络交换机 华为、中兴、锐捷、普联、阿尔卡特 8 电子巡更系统 蓝卡、兰德华、意通达、中控、奔恒 9 无线对讲系统 建伍、MOTOROLA、科立讯、海能达、灵通 10 车牌识别管理系统 富士、捷顺、车安、天翔、蓝卡、欧冠 11 公共广播音乐系统 丽声、博世、百锐、贝斯普、澳斯迪 12 磁力锁 必达、宏泰、雅洁、杨格、普安达 13 电源线、信号线 利路通、凌宇、富利联讯、帝一 |
| 12 | 智能化安装工程造价汇总表 序号 子系统名称 造价（元） 一期(元) 二期(元) 三期(元) 1 彩色可视对讲系统(含人脸识别) 2 彩色视频监控系统 3 人行通道管理系统 4 车牌识别管理系统 5 非机动车管理系统 6 公共广播音乐系统 7 高清监控拼屏上墙 合 计（含税） |
| 13 | 【投标文件内容要求】 1、商务标 报价书（含总价汇总表、报价明细表、相关承诺书） 2、资质标 含法人代表证明书和法人委托书原件、营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、管理人员情况、近二年业绩情况），复印件资料均须加盖公章。 3、技术标 本工程技术标文件包含但不限于以下内容： 1项目经理、技术负责人的资质和履历复印件； 2）项目管理班子组织架构及人员简历及辅助说明； 注：辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。 3）施工组织设计文件，其内容至少应包括： 完整的施工方案和工艺要求； 确保工程质量的技术保证措施； 施工进度计划； 劳动力计划表； 拟投入的主要施工机械设备表； 材料供应计划； 安全生产、文明施工的措施。 对物业管理人员进行各个系统的操作和维护培训，在投标文件中应列出详细的培训计划。 工程业绩 ★如果投标人不能对招标人提出的技术、功能及合同条款完全响应，必须单独列出。所有标书必须加盖公章，标书多页的每页盖章或者盖骑缝章，并要有法定代表人或者其委托代理人签字。 备注：以上资料装订成册，投标文件提供一式二份，电子版光盘一个，并密封提交。 |
| 14 | 【其它说明】 一、 各投标人凡有下列情况之一者，我司将对贵司的投标视为废标处理： 1. 投标文件、签字及印章不全； 2. 未按要求格式填写或字迹模糊、辨认不清； 3. 文件为传真件； 4. 供应商之间有恶意或虚假要约行为； 5. 文件失实； 6. 投标文件未密封； 7. 未按投标时间交标、未按开标时间到场； 二、 对于本次活动，本公司特作如下声明： 1. 本公司有权选择任何投标报价和投标单位，而无须就此解释； 2. 本公司保留此次招标活动的解释权； 3. 贵公司交于我司的所有文件将不予退还； 4. 我司的承诺将采用合同书的形式，双方签字盖章时生效； 5. 本公司有权对合同价保密，无须公开； 6. 投标方作为专业的施工单位，应充分了解完成本项目所需的各项技术及要求，在接到投标报价时，招标方认为投标方已对该项目有充分的了解，并在投标承诺书中已充分考虑了全部风险费用，此后不再变动或追加。 7. 本次招标为一次性报价，合理低价中标，投标人报价为具有竞争力的报价。 8．招标方根据最后的评标结果，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。 9．招标方有权在确定中标单位后以各项目开发公司作为合同主体与中标单位签署合同。 |
| 15 | 【合同签订】 1、中标人必须按附件的合同文本进行签订施工合同。 2、中标人在收到中标通知后3天内签订施工合同，否则视为自动放弃。 3、中标人在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，招标单位有权取消其中标资格，且由此产生的一切损失均由原中标单位负责。 |

中标通知书

致：              公司

经我司工程评标小组综合评审，决定天宁白鹭湾智能化安装工程由贵司中标施工，中标含税总造价人民币(大写)          元（￥：    元）整。采用工程量清单计价，且一次性单价固定总价包干。

请贵司收到中标通知后与我司联系，并于 2020 年    月    日前签订合同，否则我司将按招标文件的规定取消贵司的中标人资格，且保留依法追究贵司相应经济与法律责任的权利。

希望我们双方按照招标结果，积极配合，共同完成此项目。

顺祝商祺！

防城港天润房地产开发有限公司

日期： 2020 年   月   日

回执

贵单位送达到的《中标通知书》已收悉。

收 件 人：

2020年 月 日

未中标感谢信

致：               公司

非常感谢贵公司在百忙之中参与我司 天宁白鹭湾 项目 智能化安装 工程的投标，但经我司综合评定，很遗憾告知，因贵公司报价略高而未能中标，本次中标单位           公司，中标包干价人民币      万元。通过本次招投标我们之间有了更深的了解，虽然此次贵公司未能如愿，但期望未来我们有合作机会。

再次感谢贵公司的支持！

顺祝商祺！

防城港天润房地产开发有限公司

日期：2020年  月  日

回执

贵单位送达到的《未中标感谢函》已收悉。

收 件 人：

2020年  月  日

天宁白鹭湾

智能化安装工程

合同编号：HDF-GC-19

施

工

合

同

防城港天润房地产开发有限公司

二O二0年五月  日

甲方 (建设单位)：防城港天润房地产开发有限公司

乙方 (施工单位)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等互利、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，为明确工程内容及双方责任、权利和义务，结合本工程具体情况，特签订本合同，以供双方共同严格遵守履行。

## 一、工程概况

1.1工程名称：天宁白鹭湾智能化安装工程。

1.2工程地点：防城港市港口区珊瑚路1号。

1.3工程内容：彩色可视对讲系统(含人脸识别)、彩色视频监控系统（含电梯五方通话、视频布线、摄像机、抗干扰器）、人行通道管理系统、车牌识别收费管理系统、非机动车收费管理系统、公共广播音乐系统、高清监控拼屏上墙。

## 二、工程承包范围、方式

2.1承包范围：天宁白鹭湾智能化安装工程施工图纸范围内各子系统的成套设备供应、安装、调试、试运行、验收，完成竣工图；系统操作人员培训以及维保、售后服务工作等。

2.2工程各子系统内容：（详见施工图纸、工程量清单报价表）

2.2本合同工程不允许转包或分包。

2.3承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包验收合格。

三、合同工期

3.1开工日期：工程现场具备施工条件时，乙方在接到甲方项目部发出的入场通知书后3个工作日内组织相关人员进场及订货。

3.2竣工日期： 2021 年 1 月 20 日，合同工期总日历天数 220 天。

3.3 施工进度安排：乙方根据工程进度编制子系统施工工期计划上报监理及甲方备案，经审核认可后实施。

3.4 因不可抗力、或受其他工程交叉施工影响、工程款支付等原因则工期顺延。

## 四、合同价款

本合同采用固定综合单价和图纸范围内总价包干承包方式，工程总造价（含税率9%的增值税专用发票）人民币            元整（￥      万元），不含税总价￥     元）。包含各子系统设备材料供应（含随机附件、备品备件、工具等）、包装费、运输费（含设备现场二次搬运费）、装卸费、安装费、安装附加工程费用(设备吊运、土建施工等)、安装辅材费、安装期间水电费、临时设施费、调试费（含调试耗材）、人工费、机械使用费、检测验收费、管理费、保管费、成品保护费、保修保养费、保险、风险、利润、税金、规费及售后服务等一切费用。物价涨跌不影响工程造价，若乙方报价时漏项、少算的工程量视为已含在总造价中，不能在结算中增加。

## 智能化安装工程造价汇总表

| 序号 | 子系统名称 | 造价（元） | 一期(元) | 二期(元) | 三期(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色可视对讲系统(含人脸识别) |  |  |  |  |
| 2 | 彩色视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 人行通道管理系统 |  |  |  |  |
| 4 | 车牌识别管理系统 |  |  |  |  |
| 5 | 非机动车管理系统 |  |  |  |  |
| 6 | 公共广播音乐系统 |  |  |  |  |
| 7 | 高清监控拼屏上墙 |  |  |  |  |
| 合 计（含税） |  |  |  |  |

备注：具体详见各子系统工程量清单报价表（附件二）。

## 五、付款方式

5.1第一次付款：合同签订后，接甲方发出的入场通知起7个工作日内，向乙方支付合同总价的15%作为设备订购款。

5.2第二次付款：全部设备、材料进场，并经检查验收合格后，向乙方支付合同总价的40%（累计付款为合同总价的55%）。

5.3第三次付款： 安装、调试完成并自检合格，向乙方支付合同总价的25%（累计付款为合同总价的80%）。

5.4第四次付款：经竣工验收合格交付使用，并完成结算后，向乙方支付至结算总价的95%。

5.5余款5%为质保金，质保期为2年。在质保期届满时如未发现质量问题情况下一次性付清。若在质保期内出现设备材料质量或安装质量问题，在质量问题未得以有效排除时，甲方有权延期支付质保金。如出现相关质量问题,乙方不及时解决,甲方可从质保金中扣除用于支付解决此项问题的费用，超出保修金部分仍由乙方补足。工程保修金的结余返还不计利息。

5.6乙方每次请款时须提供合法有效等额的增值税专用发票（税率9%），当甲方付款至结算总价95%时，乙方提供的有效税务发票须包含质保金，否则甲方有权不予付款。乙方如提供不合格的增值税专用发票应承担相应的法律责任。

5.7甲方通过银行转账支付每笔款项。甲方不接受乙方委托其它第三方收款。

5.8本合同文本内出现的所有货币金额，如未加另行指明，其币种均为人民币。

## 六、设计变更、现场签证

6.1甲乙双方签字认同的设备型号、品牌、数量、质量标准和设计图纸、设计说明和有关技术资料作为本合同附件，具有同等法律效力，并作为施工验收的有效依据，双方均不得擅自修改。

6.2甲乙双方任何一方要求变更设备组件、设计图纸或施工方案等，应征得另一方的书面认可后才予以实施，双方协商议定的增补内容作为合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。因任何一方原因引起的设计变更或合同变更而增加的材料、工时及损耗等费用由要求变更的一方承担。

6.3甲乙双方应严格按合同条款及施工图纸执行。若甲方根据工程建设需要，提出工程施工修改建议并要求乙方变更施工作业时，须以书面形式通知乙方，且因此增加的工程量及相关费用由甲方另行签证。

6.4乙方从甲方利益或优化施工出发，可向甲方提出对设备或工程施工变更建议，经甲方同意，甲乙双方可根据工程量及相关费用等做相应调整并办理签证手续。

6.5现场经济签证只有在甲方专业工程师、工程负责人和甲方成本工程师、成本负责人同时签字的情况下的签证单才有效，否则不能作为工程结算的有效依据。

## 七、工程质量、技术标准

7.1国家标准、技术规范、施工图：

《智能建筑设计标准》GB/T50314，《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003，《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002，本工程智能化系统施工图。

7.2施工技术标准：本工程严格按国家现行的设计、施工、安装标准及技术规范，严格按图施工。

7.3系统设计应简洁可靠，确保系统整体的安全行和可靠性，并符合本工程运营管理的需要。

7.4系统软件和硬件设备的配置应满足本工程使用的实际需要，保证系统的完整性和经济性，并具有一定的可扩展性和开放性。

7.5充分考虑日后维修的方便，零部件、易损部件容易拆卸、更换。

7.6采用业界先进的技术，做到安全可靠、管理方便。

7.7电子元器件应能长期稳定、正常的工作，抗电磁干扰能力强。满足设备电磁兼容性的国际标准要求。

7.8严禁使用伪劣和冒牌产品，材料设备必须满足系统图纸和技术方案的要求。

7.9质量标准：合格。并符合图纸设计要求及国家现行有关验收规范要求。

## 八、工程验收

8.1验收标准：根据国家有关施工验收规范、国家公共安全行业的有关法规、产品技术参数及双方确认的施工图为依据。

8.2设备到货后5个日历天内，由甲乙双方代表按照产品设计图样、技术标准及随货设备清单对产品数量及表观质量开箱验收，若甲方不能派代表按时参加验收，须在开始验收3天内向乙方提出延期要求，延期不能超过3天；不参加验收，则视为甲方收到货物，表观验收合格。

8.3在验收中，对设备的名称、品牌、生产厂家、规格、尺寸、型号、数量、性能指标、外观及质量等不符合合同规定，甲方须于设备到货后7日内向乙方提出书面异议。在此期间内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，而乙方则须按照合同规定补齐。

8.4乙方随设备供货同时，提供相应设备主要材料及主要元器件的材质证明及来源渠道证明、检验报告、合格证、接线图、说明书等技术文件。

8.5涉及部分隐蔽工程验收的，乙方须提前24小时书面通知甲方。甲方应组织有关人员进行验收，验收合格办理相关验收签证手续，乙方即可进行下道工序施工，以保障隐蔽工程质量。甲方收到乙方要求对隐蔽工程和中间验收的书面通知后，48小时内不组织有关人员进行验收，视为验收合格。

8.6设备安装完毕，乙方全面负责整个系统工程的调试、检测工作。在系统调试、检测过程中，若设备及元器件出现问题或系统检测不合格，乙方免费及时更换设备元器件，并对不合格项进行整改，至合格为止。

8.7设备安装完毕，甲方收到乙方竣工验收申请报告7天内，须组织有关人员共同验收，验收合格后，甲乙双方验收人员须于7个工作日内在验收材料上签字确认并办理设备移交手续。若甲方原因不能按约定组织验收或验收后7天内不提修改意见，亦不批准验收报告，则视为竣工验收合格，并在收到验收报告之日起计算保修期。

8.8分期施工的子系统，可分期调试、验收。

8.9在竣工验收中，对施工或设备有疑问时，可在验收后5个工作日内给予认可或提出整改意见。属乙方责任的，乙方按要求进行整改，并承担由自身原因造成的费用。

8.10乙方在接到甲方书面提出的异议和处理意见后，应在3天内负责处理完毕。

8.11竣工验收前，除8.4条内容外，乙方还应向甲方提供增减工程变更有关手续、隐蔽工程验收和中间交工验收相关记录及竣工图等竣工资料，并装订成册。

8.12工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

## 九、竣工结算

9.1全部工程通过最终竣工验收，视为本合同工程竣工。

9.2工程竣工验收合格报告经甲方认可后7日内，乙方向甲方提供完整的相关结算资料。甲方在接到完整的结算资料之日起30个工作日内与乙方核定结算结果。

9.3本工程若无工程量增减，则按本合同总价结算。

9.4超出合同范围内的施工内容或图纸设计变更增减的工程内容，按实际工程量和合同单价结算。

9.5工程量增减：作为增减工程量依据的设计修改、签证必须具备设计、监理、甲方三方签字、盖章等完整手续，否则不予认可。

## 甲方权利与义务

10.1甲方项目负责人：        ，联系电话：       。现场负责人        ，联系电话         。

10.2甲方负责协调与工程土建总包方、监理及其它各专业施工队伍的关系，使其给予乙方施工方便和必要的施工配合。

10.3甲方负责协调双方技术人员进行图纸交底与会审，完成会审和交底纪要。

10.4甲方必须按时向乙方提供完整的工程施工所需图纸及有关技术资料，以及向乙方提供施工作业面。

10.5甲方按本合同约定支付工程款。

10.6甲方提供设备材料临时堆放场地，由乙方自行负责场地围挡及材料保管。

10.7甲方对本工程的质量、进度、隐蔽工程及分部分项工程检查验收。

10.8当出现其他专业施工影响乙方施工或破坏乙方完工成品时，甲方收到函后3个工作日内回复并协调有关单位解决。

## 十一、乙方权利与义务

11.1乙方项目负责人：        ，联系电话：       。现场负责人       ，联系电话        。

11.2乙方必须严格按照国家现行相关技术标准、规范进行施工及验收。安装工程质量须达到国家有关的标准要求。

11.3乙方安排有经验的技术人员、管理人员和熟练工人组成本工程的实施队伍，持续不间断施工。

11.4乙方必须配合整体工程的进度计划，以甲方认可的方式，按计划合理组织实施。若有特殊指令，乙方应优先执行。

11.5乙方应根据工程需要和现场情况合理安排本工程所需货物的供应，在各有关工作面提交日期前预计足够时间将货物运抵现场，以确保全部工程不会出现任何延误。

11.6乙方所有进场设备、材料必须按本合同指定的品牌、型号、质量、数量提供，并保证为合格产品，设备、材料经甲方及监理验收确认方可进行施工。乙方负责对工程施工期间所有设备、材料、工具等的保管防盗责任，保证完整的竣工验收至移交甲方。

11.7乙方承诺按图纸进行施工安装，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方提出变更设计申请。若因乙方施工不按图纸材料使用，出现质量问题而进行返工时，所产生的工程量及相关费用乙方自理。

11.8当本工程具备验收条件时，乙方先进行工程内部验收工作，经验收达到合同要求即准备验收时所需的一切文件（包括设备使用说明书、产品合格证书、系统安装图及技术资料，有关变更的书面文件等），再通知甲方和监理进行验收。

11.9工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均由乙方负责。

11.10乙方在施工期间，负责做好施工场地周围建筑物、构筑物工程设施及管线的成品保护措施，施工中如有损坏，乙方无条件恢复原状，并承担修复费用，乙方不得借故拖延修复工作。

11.11乙方负责清理施工废弃物及施工垃圾，保持施工现场干净整齐，楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等施工作业面应保持良好的安全作业环境，余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃，做到工完场清。

11.12乙方负责施工期间水、电费用。乙方进场后与土建总包单位自行协商解决。乙方不需再向任何专业施工队伍（包括电梯公司）支付任何管理费用、配合费用、保证金。

11.13乙方负责乙方人员的劳动保险、意外保险等一切保险费用。

11.14乙方负责施工场地的安全文明施工，服从甲方对施工现场的统一管理，遵守工程施工安全有关管理规定，遵守工地施工管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若因乙方原因在安装过程中发生安全事故造成乙方人员伤亡的，由乙方承担一切责任及相应费用。

11.15设备安装完毕，乙方负责做好成品保护措施，未移交给甲方前，成品损坏、被盗由乙方负责。

## 十二、违约责任

12.1合同签订后，双方必须严格履行，因任何一方的责任造成本合同无法履行或履行已无实际意义的，双方协商解决违约方向守约方赔付违约金的具体问题。

12.2如甲方无正当理由单方面提出终止合同，将核定乙方实际发生的工程量，给予乙方结算和付款，并赔偿乙方退场而引起的有关费用。

12.3如甲方不能按照合同约定支付合同款，每逾期一天按应付合同金额的千分之二付给乙方违约金。违约金的计算方法为：每逾期一天按应付工程款的千分之二计算。（即：违约金=逾期付款天数×应付工程款×千分之二）。

12.4由于乙方原因（除不可抗力原因外），乙方未能按合同施工进度计划规定的工期内完成各系统工程的施工，每逾期一天，向甲方支付合同总额每日千分之二的违约金，以此类推（从工程款中扣除）。如乙方逾期超过20个工作日，甲方有权终止全部或部分合同，乙方支付甲方已付款额的2倍作为赔偿。

12.5工程施工中，乙方存在严重的质量问题或隐患的，甲方有权终止签订此合同。按乙方完成工程量造价的60%作为工程结算款，乙方在限定的时间内主动清场，并承担由此造成甲方的损失。

12.6乙方未按照合同施工或忽视履行其在合同中规定的义务，以致严重影响本合同工程质量或其他专业工程施工进度，且在甲方发出通知后的合理期限内乙方不予纠正的，甲方有权终止全部或部分合同，乙方支付甲方已付款额的2倍作为赔偿。

12.7因乙方原因未能部分或全部履行本合同，乙方须返还甲方已支付的全部款项并赔偿甲方的各项直接经济损失。

12.8乙方应处理好与农民工之间的劳动雇用关系，特别是农民工工资及安全问题。若因发生上述纠纷影响甲方正常经营及工作的，例如农民工聚集工地或甲方经营场所、办公场所闹事等，均视为乙方违约，甲方有权计罚乙方违约金5万元/每次。

12.9乙方不得采取任何形式给予甲方人员进行商业贿赂，凡发现一次经查实的，按5万元/次给予处罚，处罚金从当月工程进度款中扣除，当月工程款不足于扣除的在次月中扣除，以此类推。

## 十三、质量保证、工程保修

13.1乙方保证提供的设备全新，质量、规格、型号和性能与本合同规定相符，并保证设备符合国家行业标准要求，保证整个系统安装工程能通过工程质量验收。

13.2设备配置必须与图纸、工程量报价清单上的约定相符。

13.3如因设备生产商的原因引起设备规格变动，乙方应在设备进场前 15天通知甲方，协商解决。

13.4本合同工程保修（质保）期二年，保修期内乙方对所供设备质量实行三包质保(包修、包换、包退)。乙方在保修（质保）期内的每隔6个月进行全面巡检、保养，如出现设备材料及施工质量问题或发生紧急抢修事故，并属于保修范围和内容的项目，乙方须在接到甲方保修或事故通知后5小时内到达维修现场(除当日晚18:00至次日上午8:00前)，10小时内将故障检修、处理完毕，若无法修复，乙方免费更换新设备材料至合格为止。除人为因素或使用不当导致设备损坏的情况外，乙方承担设备材料更换及维修的全部费用。如超出10小时不维修，甲方可委托其他人维修，费用由乙方承担，并由此造成的甲方损失由乙方承担。

13.5本合工程施工完成后双方验收合格且签字确认之日起计满二年且经甲方复检合格，甲乙双方对保修费用进行结算（含扣除委托第三方维修所更换的设备零件、人工、机械费用等），并在结算定案后15个工作日内结清，超出保修金部分由乙方补足，结余工程保修金返还不计付利息。若在质保期内出现设备材料质量或安装质量问题，在质量问题未得以有效排除时，甲方有权延期支付质保金。

13.6质保期满后，乙方向业主方提供有偿服务。

13.7乙方提供对设备质量及安装工程质量的质量保证和售后服务承诺详见《质量保证及售后服务承诺书》，乙方承诺按其内容承担责任。

## 十四、不可抗力

14.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

14.2因不可抗力原因致使本合同无法履行或履行已无实际意义的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

14.3因不可抗力原因致使本合同部分不能履行（包括导致延期履行）的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

14.4因发生不可抗力自然灾害影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须24小时内及时通知另一方，并在不可抗力结束后2天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，工期相应顺延。

14.5因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 十五、合同争议及解决：

合同执行过程中如有争议，甲乙双方本着友好协商原则解决，经协商不成，任何一方均可向防城港市人民法院提起诉讼。

十六、其它事项：

16.1本合同一式六份，甲乙双方各执三份并在双方签字盖章后生效，具同等法律效力。合同有效期内，除非经过对方的同意，或者另有法定理由，任何一方不得随意变更或解除合同，否则由违约方赔偿一切损失。

16.2合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.3合同附件与本合同具有同等法律效力。

十七、合同附件

附件一：质量保证及售后服务承诺书

附件二：天宁白鹭湾智能化安装工程量清单报价表

甲  方： （盖章）　　　　　　　　 乙  方： （盖章）

代  表：　　　　　　　　　　　    代  表：

税号：91450500086545481L          税号：

开户行：工行防城港市金港支行      开户行：

账号：2106 5702 0910 0052 526     账号：

地址：防城港市港口区西湾广场      地址：

康里小区H28A-H27、H28-H29

向南居蓬莱嘉园顺风阁2幢      手机：

6单元1102号

电话：0770-2886368                电话：

合同签订日期：2020年   月   日

附件一：

质量保证及售后服务承诺书

1、工程质量保修范围及具体质量保修内容：按双方签订的《天宁白鹭湾智能化安装工程施工合同》中的工程内容及范围，因乙方施工质量所造成的质量缺陷问题，由我方按相关规定及标准予以修复。

2、保证整个小区智能化系统对接完善，形成一个统一有效整体管理。

3、质量保修期按智能化安防系统工程经双方验收合格且签字确认之日算起，各子系统质保期限为二年。

4、乙方对供货产品质量实行三包质保(包修、包换、包退)。

5、乙方在工程保养（修）期间，免费提供消耗磨损的零部件，质保期满后提供终身有偿维修、保养服务。所有作更换的零件/材料，品质纯正，保证均按原厂标准生产，有产品合格证。

6、日常保养：乙方及时派出专业人员对设备进行检查、调整、润滑，保证设备安全正常运行。

7、定期检查：乙方在保修（质保）期内的每隔3个月进行全面巡检、保养，及时排除故障。如出现产品质量问题或发生紧急抢修事故，并属于保修范围和内容的项目，乙方在接到用户保修或事故通知后5小时内到达维修现场(除当日晚18:00至次日上午8:00前)，一般故障处理时限不超过10小时，重大故障时限不超过24小时即检修、处理完毕。若无法修复，我方免费更换新产品至合格为止。除人为因素或使用不当导致产品损坏的情况外，乙方承担产品更换及维修的全部费用。如超出10小时不维修，用户可委托其他人维修，费用由乙方承担，并由此造成的用户损失由乙方承担。

8、免费对用户（物业公司）的2名操作人员进行现场技术培训，使其掌握日常设备操作和特殊情况下的紧急处理手段。

9、本工程质量保修金为《天宁白鹭湾智能化安装工程施工合同》结算总价款的5%。

10、保修（质保）期内，若维修费用超出质保金金额的，超出部分的费用由乙方补足。

11、质量保修金银行利率为：到期后不用支付。

12、乙方保修负责人：        ；手机/电话（不得停机）：          ；邮箱：         ；若有变动需及时书面知会甲方，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。

13、提供24小时服务热线（手机       ），及时将用户的需要转达给相应的服务部门，以便迅速作出反应，解决用户的燃眉之急。服务员工将在接到通知后2小时内到达故障现场并进行紧急处理。

14、随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务，并根据客户需求，提供增值服务。

乙方（公章）：

2020年   月   日